ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 13.06.2016 г., основание чл. 72, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се състави настоящият протокол за проведени заседания от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-09-221 от 12.05.2016 г. на кмета на Община Гулянци, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на термопомпа и соларна система в изпълнение на проект „Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ - Гулянци“.

Състав на комисията:

Председател:

Адриян Апостолов – Директор на дирекция „УСЕ“, Община Гулянци

Членове:

- Калоян Богев – правоспособен юрист, външен експерт, включен в списъка по чл.19, ал.2, т.8 от ЗОП с № ВЕ-813;

- Росен Борисов – главен инженер;

- Йордан Йорданов – технически експерт по проекта;

- Стела Иванова – главен счетоводител.

На заседание, проведено на 13.06.2016 г. в 10 часа в в административната сграда на общината, находяща се в гр. Гулянци, ул. "Васил Левски" № 32., в съответствие с разпоредбите на Заповед № РД-09-221 от 12.05.2016 г. на кмета на Община Гулянци, Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на техническото предложение на единствения участник подал оферта в процедурата – „НИКМАР КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД, допуснат до този етап поради съответствие с предварително определените от Възложителя критерии за подбор.

- Резултати от разглеждането на техническото предложение на участника „НИКМАР КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД

Комисията разгледа документите, намиращи се в плик № 2 от офертите на участника „НИКМАР КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД. Комисията направи преглед за съответствие на техническото предложение на участника с изискванията на ЗОП, както и с тези на Възложителя, обективирани в документацията за участие.

При разглеждане на техническото предложение на участника е установено следното:

Кратко описание на офертата на участника: От формална страна предложението е обективирано в попълнен образец № 10, представен в плика с техническото предложение. Същото е разделено на следните части: последователност и взаимосвързаност на основните дейности, където са описани различните видове СМР, обект на обществената поръчка; срок за изпълнение на строителството, като е предложен срок от 45 дни; технология на изпълнение на СМР и доставки, където са описани спецификите на видовете работи, както и технически и функционални характеристики на предлаганите материали и оборудване. Участникът описва дейностите за осигуряване на контрола на качеството, заедно с функциите на основните експерти. Предлаганият гаранционен срок на доставеното оборудване е 24 месеца. Гаранционният срок на изпълнените СМР е 5 години.

Комисията установи, че техническата оферта на „НИКМАР КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД отговаря на поставените формални изисквания на Възложителя, обективирани в ЗОП и документацията за участие в процедурата, с оглед на което взе единодушно решение да я допусне до оценяване в следващите й етапи.

Комисията продължи работата си с оценяване на офертата, съгласно утвърдената методика, представляваща неразделна част от документацията за участие.

- Критерий за оценка на офертите: “икономически най-изгодна оферта”.

- Относителна тежест на показателите за оценяване:

- (П1) Срок за изпълнение на поръчката – 30 точки (30 %) .

- (П2) Техническо предложение – 40 точки (40 %).

- (П3) Ценово предложение – 30 точки (30 %) .

- Определяне на комплексната оценка:

КО = П1+П2 +П3

3.1. (П1) Срок за изпълнение на поръчката

3.1.1. Оценката по този показател се формира, като най-краткият предложен срок в календарни дни за изпълнение на поръчката, допуснат до оценяване, се разделя на срока за изпълнение на поръчката, предложен от съответния участник, който се оценява и резултатът се умножава по 30 (тридесет точки).

минимален срок

_____________________________ х 30 точки

Срок, предложен от участника,

където „минимален срок” е най-краткият предложен срок за изпълнение на поръчката от участник, допуснат до класиране; „Срок, предложен от участника” е срокът, предложен от конкретния участник.

3.1.2. Минималният срок, който участникът може да оферира по този показател е 45 (четиридесет и пет) календарни дни. Предложени срокове, по-ниски от минимално въведения ще доведат до отстраняване на съответната оферта от участие в процедурата

3.1.3. Комисията си запазва правото да изисква писмено представяне на допълнителни доказателства за обстоятелства, посочени в офертата, които имат значение за формиране на оценките и класирането на офертите.

3.2. (П2) Техническо предложение

Показателят представлява оценка на техническото предложение на участника за изпълнение на поръчката

Оценяват се два основни елемента на Техническото предложение, както следва (максимален брой точки – 40 т.):

| Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности | до 20 т. |
| --- | --- |

| Предложение за изпълнение на предмета на поръчката („Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на термопомпа и соларна система в изпълнение на проект „Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ - Гулянци“), включително предвиждани технологии за изпълнение (съобразно Техническата спецификация и инвестиционния проект). Технически и функционални характеристики на влаганите материали/оборудване, както и организацията, която участникът като евентуален изпълнител ще приложи и процедури за контрол с цел качественото и навременно изпълнение на поръчката („Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на термопомпа и соларна система в изпълнение на проект „Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ - Гулянци“). | до 20 т. |
| --- | --- |

Точките по двата елемента от показател „Техническото предложение” ще  бъдат присъждани от помощния орган на възложителя – оценителната комисия по експертна мотивирана оценка по следния начин:

1. Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности – в тази част от офертата всеки Участник следва да разпише последователността и взаимообвързаността на предвидените от него дейности, отнасящи се до основните етапи на изпълнение при евентуалното възлагане на договора, включително чрез определяне на тяхната продължителност, описана в техническата спецификация и подготвените инвестиционни проекти. Следва да се обхванат всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката („Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на термопомпа и соларна система в изпълнение на проект „Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ - Гулянци“), отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на оборудването в експлоатация, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора. Освен това следва да се направи описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение. Предложението следва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация и инвестиционните проекти, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразено с предмета на поръчката (под «съобразено с предмета на поръчката» се има предвид предложението да не се отнася до извършване на СМР, които могат да бъдат отнесени към всяка обществена поръчка за строителство, а да е съобразено с конкретния обект - („Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на термопомпа и соларна система в изпълнение на проект „Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ - Гулянци“).

Метод на формиране на оценката:

оценка 20 точки – за предложения, които отговарят на тази съставна част от елемента „техническо предложение”, на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация и инвестиционните проекти, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката („Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на термопомпа и соларна система в изпълнение на проект „Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ - Гулянци“). От предложението е видно, че Участникът предлага програма за изпълнение (последователност, продължителност и взаимосвързаност), съответстваща на предмета на поръчката („Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на термопомпа и соларна система в изпълнение на проект „Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ - Гулянци“) и техническата спецификация. Предложението съдържа подробно описание на изпълнението както на доставките, така и на съпътстващите видове СМР, с ясно изброяване на конкретните мерки и действия при изпълнението на всеки отделен обект на интервенция и етап от строителството.

оценка 10 точки – за предложения, които отговарят на тази съставна част от елемента „техническо предложение”, изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация и инвестиционните проекти, действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти, и са съобразени с предмета на поръчката („Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на термопомпа и соларна система в изпълнение на проект „Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ - Гулянци“), но съдържат несъществени недостатъци относно последователността и/или взаимосвързаността на предлаганите дейности;

оценка 5 точки – за предложения, които отговарят на тази съставна част от елемента „техническо предложение”, на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация и инвестиционните проекти, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, но не са конкретни и/или последователността и/или взаимосвързаността не са разработени докрай и/или липсва един или няколко от етапите на изпълнение на договора и/или предложението може да бъде отнесено към всяка обществена поръчка за строителство, без да е представено през призмата на предмета на настоящата поръчка („Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на термопомпа и соларна система в изпълнение на проект „Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ - Гулянци“).

Предложения относно последователността и взаимообвързаността на предлаганите дейности, които не отговарят на техническата спецификация, инвестиционните проекти, на действащото законодателство, техническите изисквания и стандарти, и при които предложената организация на изпълнение не съответствува на конкретния линеен график или ако липсва тази съставна част от елемента „техническо предложение” следва да бъдат предложени за отстраняване.

2. Предложение за изпълнение на предмета на поръчката („Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на термопомпа и соларна система в изпълнение на проект „Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ - Гулянци“), включително предвиждани технологии за изпълнение (съобразно Техническата спецификация и инвестиционния проект). Технически и функционални характеристики на влаганите материали/оборудване, както и организацията, която участникът като евентуален изпълнител ще приложи и процедури за контрол с цел качественото и навременно изпълнение на поръчката („Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на термопомпа и соларна система в изпълнение на проект „Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ - Гулянци“) - в тази част от офертата всеки Участник следва да направи подробно и пълно описание на технологията за изпълнение на доставки и СМР съобразено с технологичните изисквания за тях, заложени в Техническата спецификация и инвестиционните проекти, вкл. и при съобразяване по отношение на технологичните ограничения в процесите и специфичните условия за изпълнение през съответния период на годината, атмосферните влияния и особеностите на терена. Всеки Участник следва да представи подробно описание на техническите и функционалните характеристики на осъществените доставки за изпълнение на предмета на поръчката („Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на термопомпа и соларна система в изпълнение на проект „Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ - Гулянци“), включително предвиденото оборудване на база представените данни в Техническата спецификация и инвестиционните проекти. Участниците следва да направят подробно описание на начините за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора, както и описание на контрола за качество, който ще упражняват по време на изпълнението на договора. Освен това следва да се представят предвижданите организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката („Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на термопомпа и соларна система в изпълнение на проект „Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ - Гулянци“) и съпътстващите дейности. Участниците следва да направят подробно описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите от него специалисти; отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация както между предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя и останалите участници по начин, гарантиращ  качественото и навременно изпълнение на договора за  строителство.

Метод на формиране на оценката:

оценка 20 точки – за предложения, които отговарят на тази съставна част от елемента „техническо предложение”, на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация и инвестиционните проекти, на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката („Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на термопомпа и соларна система в изпълнение на проект „Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ - Гулянци“). Ясно и подробно е описана технологията за изпълнение на доставки и СМР при пълно съобразяване и съответствие с технологичните изисквания за тях, заложени в Техническата спецификация, вкл. по отношение на технологичните ограничения в процесите и специфичните условия за изпълнение през съответния период на годината, атмосферните влияния и особеностите на терена.  Направено е описание на следните показатели за постигане на качество - технически и функционални характеристики на основните материали, които ще се вложат при изпълнението на договора, вкл. предвиденото оборудване, и тяхното съответствие с изискванията в Техническата спецификация и инвестиционните проекти. Подробно са предложени начините (мерките) за постигане на качество – проверки и осъществяване на контрол за качество, изпълнение на отделните дейности от предвидените екипи (качество на труда). Подробно е представена организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на договора. Представени са предвижданите организация и мобилизация на използваните от Участника ресурси, обвързани с изпълнение на предмета на поръчката („Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на термопомпа и соларна система в изпълнение на проект „Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ - Гулянци“) и съпътстващите дейности. Подробно е описано разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на дейностите, както и отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както в предлагания екип, така и с Възложителя и останалате участници в изпълнението на проекта. Оценка 20 точки получават предложенията относно тази част от офертата, които напълно отговарят на Техническата спецификация/инвестиционните проекти относно влаганите материали и оборудване за изпълнение на предмета на поръчката („Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на термопомпа и соларна система в изпълнение на проект „Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ - Гулянци“), останалите дейности/задължения (съгласно спецификацията) и предлаганите технологии на работа/изпълнение, свързани с последващата експлоатация на обекта.

оценка 10 точки – за предложения, които отговарят на описанието на тази съставна част от елемента „техническо предложение”, изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация и инвестиционните проекти, действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти, и са съобразени с предмета на поръчката („Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на термопомпа и соларна система в изпълнение на проект „Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ - Гулянци“), но съдържат несъществени недостатъци в предложението.  Оценка 10 точки получават предложенията относно тази част от офертата, които  отговарят на Техническата спецификация/инвестиционните проекти,  но  съдържат несъществени недостатъци относно  описанието на влаганите материали и оборудване за изпълнение на предмета на поръчката („Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на термопомпа и соларна система в изпълнение на проект „Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ - Гулянци“), останалите дейности/задължения (съгласно спецификацията) и предлаганите технологии на работа/изпълнение, свързани с последващата експлоатация на обекта.

оценка 5 точки – за предложения, които отговарят на тази съставна част от елемента „техническо предложение”, на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация и инвестиционните проекти, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката („Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на термопомпа и соларна система в изпълнение на проект „Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ - Гулянци“), но не са конкретни или не са подробно изложени, включително по отношение на предвидената технология на изпълнение на база на представените данни в Техническата спецификация, както и по отношение на основните технологични и качествени параметри на доставките, предмет на обществената поръчка. Не са подробно и/или конкретно описани методите, които се предлагат с цел осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описанието на контрола за качество и/или методите не са конкретно насочени към предмета на поръчката („Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на термопомпа и соларна система в изпълнение на проект „Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ - Гулянци“), както и не са подробно описани методите за организация и мобилизация на използваните от участника ресурси и/или процедурите за контрол, взаимодействие и субординация между участниците в поръчката и/или подхода е неясен и предложенията относно тази част от офертата не съдържат информация относно предлаганите материали, останалите дейности съгласно спецификацията/инвестиционните проекти и предлаганите технологии на работа/изпълнение спрямо другите предложения. По отношение на предлаганите доставки и материали, които ще се вложат при изпълнението на поръчката и техните основни технически и функционални параметри, както и предлаганата технология на работа предложението не осигурява качественото изпълнение на строежа, свързано с неговата последваща експлоатация в сравнение с предложението/предложенията, посочени в предходните две скали за 20 и за 10 точки.

Предложения относно изпълнението предмета на поръчката („Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на термопомпа и соларна система в изпълнение на проект „Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ - Гулянци“), които не отговарят на техническата спецификация или ако липсва тази съставна част от елемента „техническо предложение” следва да бъдат предложени за отстраняване.

* „Ясно“ - следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид дейност по начин, по който същият да бъде индивидуализиран сред останалите предвидени етапи/съответно останалите предвидени видове дейности;

** „Подробно/Конкретно“ - описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове дейности, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;

*** Несъществени са тези недостатъци в техническото предложение, които не го правят неотговарящо на изискванията, но са например пропуски в описанието, липса на подробна информация и други подобни. Налице са, когато липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника. Несъществените недостатъци не могат да повлияят на изпълнението на поръчката, с оглед спазване на проекта и правилната технологична последователност. Ако липсващата информация не може да бъде установена от други части в офертата, се приема наличието на „съществени недостатъци“ на офертата и съответният участник се предлага за отстраняване от процедурата за възлагане на обществената поръчка.

**** Съществени са тези недостатъци в техническото предложение, които го правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация или на действащото законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания, като например несъответствие между изискуеми параметри и предлагани такива и други подобни. При установени съществени недостатъци в техническо предложение на участник офертата му следва да бъде предложена за отстраняване.

3.3. (П3) Предложена от участника крайна цена в лева

3.3.1. Оценката по този показател се формира, като най-ниската обща предложена цена, без ДДС от участник, допуснат до оценяване, се разделя на общата цена, без ДДС, предложена от съответния участник, който се оценява и резултатът се умножава по 30 (тридесет точки).

минимална предложена цена

_____________________________ х 30 точки

цена, предложена от участника,

където „минималната предложена цена без ДДС” е най-ниската предложена цена от участник, допуснат до класиране в лева, без ДДС); „цената, предложена от участника” е цената, предложена от конкретен участник за изпълнение на предмета на поръчката (в лева, без ДДС).

3.3.2. Комисията си запазва правото да изисква писмено представяне на допълнителни доказателства за обстоятелства, посочени в офертата, които имат значение за формиране на оценките и класирането на офертите.

4. Максималният брой точки, които участникът може да получи е 100 точки. На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

Оценките и мотивите, посочени по-долу са определени с консенсус от членовете на Комисията.

Оценка по показател П1 „Срок за изпълнение на поръчката“

„НИКМАР КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД – налице е предложение, което се оценява с 30 точки. Участникът е единственият, подал оферта в обществената поръчка. Предложеният срок е 45 календарни дни, като същият отговаря на изискванията на Възложителя

45

___ х 30 точки = 30 точки

45

Оценка по показател П2 „Техническо предложение“

„НИКМАР КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД

- Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности – налице е предложение, което се оценява с 20 точки.

Мотиви: Предложението отговаря на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация и инвестиционните проекти, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката („Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на термопомпа и соларна система в изпълнение на проект „Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ - Гулянци“). Участникът е описал изчерпателно всички видове работи, предмет на обществената поръчка, като същите са мотивирани и ясно е обусловена тяхната взаимосвързаност. Предложените мерки са конкретно мотивирани с разпоредби от действащото законодателство и съобразени с предмета на обществената поръчка Предложението съдържа подробно описание на изпълнението както на доставките, така и на съпътстващите видове СМР, с ясно изброяване на конкретните мерки и действия при изпълнението на всеки отделен обект на интервенция и етап от строителството. Ясно са описани етапите на изпълнение на СМР, както и технологията и описание на изпълнение на доставките.

- Предложение за изпълнение на предмета на поръчката – налице е предложение, което се оценява с 10 точки

Мотиви: Предложението отговаря на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация и инвестиционните проекти, действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти, и е съобразено с предмета на поръчката („Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на термопомпа и соларна система в изпълнение на проект „Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ - Гулянци“).

но съдържат несъществени недостатъци в предложението. Участникът е описал изчерпателно технологията за изпълнение на обществената поръчка, в това число изпълнението на СМР, както и доставките. Посочени са характеристиките на материалите, които ще се влагат при изпълнението на предмета на поръчката. Описани са надлежно и последователно етапите на протичане на различните работи. В предложението са констатирани несъществени непълноти, като в описанието на екипа за изпълнение на поръчката, което съдържа подробно разписване на изпълнителите, свързани със СМР, липсва подробно и конкретно описание на експертите, които ще осъществяват монтажа на термопомпата, заедно с разпределение на задачите между тях. Дейностите, свързани с доставка и монтаж са добре описани, но не са адресирани към конкретен член на екипа на участника. Въпреки констатираната несъществена непълнота, предложението гарантира качествено изпълнение на обществената поръчка

Обща оценка по показател П2 „Техническо предложение = 20+10 = 30 точки.

Комисията при условията на чл.69а, ал.2 от ЗОП взе решение да продължи работата си с отваряне на ценовото предложение на допуснатия участник, което да се извърши на 17.06.2016 г. в 11:00 часа в административната сграда на Община Гулянци, находяща се в гр. Гулянци, ул. "Васил Левски" № 32. Датата и часът на отварянето да бъдат обявени на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП чрез публикуване на съобщение в профила на купувача.

По отношение на всички текстове в настоящия протокол, цитиращи разпоредби от Закона за обществените поръчки (ЗОП), следва да се разбира позоваването на редакцията на закона обн., ДВ, бр. 28 от 06.04.2004 г. и отм. ДВ бр. 13 от 16.02.2016 г.

На основание  § 18 от ЗОП Обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г., възлагането на обществени поръчки, за които до влизането в сила на този закон е взето решение за откриване или е публикувана покана по реда на глава осма „а“ от отменения Закон за обществените поръчки, се приключват по досегашния ред.

Действията на комисията, обективирани в настоящия протокол, приключиха на 13.06.2016 г., в 12:00 ч.

Председател:

Адриян Апостолов	/п/

Членове:

Калоян Богев	/п/

Росен Борисов	/п/

Йордан Йорданов	/п/

Стела Иванова	/п/